KERAJAAN MALAYSIA

MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

PERAKUAN SIAP KERJA

(CERTIFICATE OF PRACTICAL COMPLETION)

| Rujukan : Bil ( ) MPS 28/PLP-285/25 | Majlis Perbandaran Selayang Persiaran 3,Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan 7 OKTOBER 2025 |
| --- | --- |

Kepada :	AKHLAH ENTERPRISE

No. 2, Jalan UB5A,

Taman Ukay Bistari,Hulu Klang,

68000 Ampang,

Selangor Darul Ehsan.

Berdaftar dengan CIDB dalam Gred “ G1 ”

# No. Sebutharga :  MPS/SH/268/24

Sebutharga Untuk : CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DI JALAN 4 TAMAN SELASEH DAN JALAN 10 TAMAN SELASEH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN,MUKIM BATU,DAERAH GOMBAK,SELANGOR DARUL EHSAN

Menurut Syarat-Syarat Kontrak, dan tertakluk kepada penyiapan berkaitan dengan pembaikan apa-apa kecacatan, ketidaksempurnaan, kesusutan atau apa-apa dan yang mungkin terzahir dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan maka adalah dengan ini di perakui bahawa seluruh Kerja yang tersebut telah siap sejajar dengan syarat-syarat dalam Dokumen Sebut Harga pada 7 OKTOBER 2025 dan diambil milik pada 8 OKTOBER 2025 dan dengan itu Tempoh Tanggungan Kecacatan untuk kerja tersebut bermula pada 8 OKTOBER 2025 dan berakhir pada 7 APRIL 2026 .

Diperakui di tapak,							  Disahkan,

....................................................					  ...................................................

(Penolong Jurutera/Penyelia Tapak)			            (Jurutera)

Nama Penuh :................................					 Nama Penuh :..............................

Jawatan :.......................................					 Jawatan :.....................................